## Slide 1: 会議運営マニュアル

## Slide 2: 目次
［1］ 開催する会議の種類を明確にする |  |  |  |  |  | 
 | ◆会議の目的を考え、どの種類の会議なのかを明確にする |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 3
［2］ 会議の準備を行う |  |  |  |  |  | 
 | ◆会議の場所を確保する | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | 4
 | ◆必要な備品を準備する | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | 4
 | ◆会議当日に使用する資料を準備する | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | 4
［3］ 召集の連絡をする |  |  |  |  |  | 
 | ◆関係者に必要な準備を依頼する | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | 5
 | ◆関係者に必要な情報を提供する | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  | 5
［4］ 会議を実施する |  |  |  |  |  | 
 | ◆議事録（会議運営シート・その他書類）を全員が見られる状態にする |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6
 | ◆終了時刻、今日の議題を確認する |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6
 | ◆議事録を作成しながら進める |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6
 | ◆終了前に決まったことの再確認、次の会議の日程調整を行う |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6
［5］ 議事録を送付する |  |  |  |  |  | 
 | ◆議事録を関係者全員に送付する |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | 7
 | ◆次の会議に必要な準備などがあれば依頼する |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | 7

## Slide 3: ［1］ 開催する会議の種類を明確にする
◆会議の目的を考え、どの種類の会議なのかを明確にする
会議の種類 | 目的 | 時間 | 準備するもの
①企画会議 | プロジェクトの最初。何を実施するのか案を出したり、決定したりする。 | 40分 | 会議運営シート［企画会議用］ ★
②キックオフ会議 | プロジェクトが本格的に始動。各担当の役割分担などを行う。 | 90分 | 会議運営シート［キックオフ会議用］ ★
③状況報告会議 | プロジェクトの進捗状況確認や認識、方針を合わせる。 | 20分 | スケジュール、役割分担表 など
④状況改善会議 | 問題が発生したとき、また良くない状況があるときに、それを解決する。 | 45分 | 会議運営シート［状況改善会議］ ★
⑤直前会議 | イベントがある場合などに行う。開催直前に準備物や当日の動きを再確認する。 | 30分 | 役割分担表、準備物一覧 など
⑥終結会議 | プロジェクトを振り返り、反省点と改善案を出す。 | 30分 | プロジェクト終結会議報告書 など
※時間は会議開催時間の目安です。
※ ★印の書類は、テンプレートがあります。

## Slide 4: ［2］ 会議の準備を行う
◆会議の場所を確保する
◆必要な備品を準備する
◆会議当日に使用する資料を準備する
会議参加者の予定を確認した後、会議室の予約など、実施する場所を確保します。
予約を先延ばしにして使用できなくなると、日程の再調整が必要になり、二度手間です。
場所の確保は早めに行いましょう。
会議に必要なものを洗い出し、準備します。
この会議のやり方では、全員で議事録を確認しながら会議を進めますので、パソコン、 プロジェクタが必要です。プロジェクタが準備できない場合は、議事録に使用するテンプレート を大きくプリントした用紙などを準備しましょう。
ホワイトボード、マーカー、付箋紙、時計、模造紙などもあったほうが良いでしょう。
時計は残り時間を意識しやすいよう、アナログのものがベストです。
会議を実施する際、参加者の手元にあったほうが良い資料は、招集者が全員分印刷して 準備しておきます。（企画書、スケジュール表、役割分担表、参考資料など）
また、配布する資料は最新の状態か、準備する前に再度確認しましょう。

## Slide 5: ［3］ 召集の連絡をする
◆関係者に必要な準備を依頼する
◆関係者に必要な情報を提供する
※会議招集メールは次スライドのひな形を参照してください。
・企画会議に案を持ち寄る場合・・・・・案を考え、企画書にまとめてもらうよう依頼しましょう。
同じ形式で書いてもらうと、比較して見やすくなります。
期日を決め、事前に提出してもらいましょう。
・進捗を報告してもらう場合・・・・・・・・各担当者に、進捗状況が報告できるよう、まとめてもらいます。
困っていることなども会議で挙げてもらうよう依頼します。
・状況改善会議を行う場合・・・・・・・・・会議までに改善案を各自考えておいてもらいましょう。
・終結会議を行う場合・・・・・・・・・・・・・プロジェクト実行において感じた問題点、良かったことなど、 会議までに各自まとめておいてもらいましょう。
・会議の日程、開始時刻/終了時刻、開催場所、準備が必要なこと・物
・議題、会議の目的・ゴール
・案を考えるのに必要なデータ、参考資料、招集者の意見、提出期限
・事前記入の項目を埋めた会議運営シート（※会議運営シートを利用する会議の場合）
＜議題・ゴール設定のルール＞
・あいまいな言葉は使用しない
※全員が同じ認識を持てない言葉、「○○について」などは禁止！

## Slide 6: [参考テンプレート]会議招集メール ひな形
件名：［重要］ ○○会議招集連絡
各位
お疲れ様です。○○です。下記のとおり、○○会議を開催します。
会議運営シートを本メールに添付します。
（添付ファイル：○○）
会議参加前に必ずご一読ください。不明な点は、私までおたずねください。
会議に参加できない方は、○月○日○時までに、本メールの返信にて
全員宛てに不参加連絡をお願いします。
また、会議に参加できない方も、下記の通り、提出期限までに○○案を送ってください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
日程：○月○日（○） 00：00～00：00
場所：○○会議室
目的：○○についての○○のため
ゴール：○○を決定し、担当と期日の確定
会議前に下記の通り、各自○○について意見をください。
提出期限：○月○日（○）○時まで
提出方法：メール本文または資料添付にて、○○宛てに本メールの返信にて送ってください。
○○案を考えるために必要なデータ、参考資料は2種類です。本メールに添付します。
（添付ファイル：①○○、②○○）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
どうぞよろしくお願いします。
会議を招集する際は、以下の文面を参考にしてください。○○には適切な情報を入力してください。

## Slide 7: ［4］ 会議を実施する
◆議事録（会議運営シート・その他書類）を全員が見られる状態にする
◆終了時刻、今日の議題を確認する
◆議事録を作成しながら進める
◆終了前に決まったことの再確認、次の会議の日程調整を行う
会議中、全員で議事録を見ながら会議を進めます。2～3人なら一緒にパソコンを見ながら でも良いですが、それ以上の場合は、プロジェクタを準備して投影しましょう。
プロジェクタがない場合は、大きく印刷した議事録を中央に置くなどしましょう。
会議の最初に、招集者は時計を示して会議の終了時刻を知らせ、全員に意識させます。
議題も読み上げ、何を決めるのかをはっきりと伝えます。
どの議題に何分の時間をかけるのかも決めておくと良いでしょう。
議事録は会議中に書記が書き込んでいきます。（メモをとる代わりに、議事録に直接記録する イメージです）
全員が見ている中で書き込み、認識の違いや記録のモレはその場で指摘してもらいます。
会議を終了する前に、招集者がその日決まった内容を読み上げ、認識のズレなどがないか 確認します。次の会議の日程調整もその場でしておくと良いでしょう。 その日の会議自体の反省もすると、会議のやり方をブラッシュアップしていくことができます。

## Slide 8: ［5］ 議事録を送付する
◆議事録を関係者全員に送付する
◆次の会議に必要な準備などがあれば依頼する
会議終了後は、書記が会議中に作成した議事録（会議運営シート・その他書類）を関係者全員に 送付します。送付はメールなどを利用し、できればその日のうちに送ります。（※時間が経つと、 参加者の記憶もあいまいになってしまいます）
各担当が何をいつまでにするのか、など、会議で決まった重要なことは、メール本文にも 記載したほうが良いでしょう。
議事録送付時に、次の会議の日程も知らせます。（※ここで日程を知らせますが、次回会議の 召集は、また改めて行います）
また、各自が準備すべきもの、資料などがあれば、そのメールで依頼し、早めに準備にとりかかって もらえるようにします。

## Slide 9
<number>
Microsoft、Microsoft ロゴ、Internet Explorer、Windows、Windows Vista、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。
その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
制作・著作：マイクロソフト株式会社
無断使用・複製・転載を禁止します。
Notes: <number>