## Slide 1: PJ会議運営シート ［記入例］
テーマ： ブース制作を期日までに完了する方法を考える
●会議実施の背景
状況報告会議で各作業の進捗を確認した際、担当者が多忙のため、ブース制作の作業が全く進んでいないことが発覚した。
●現状の問題点、課題
・ブースの準備が進んでおらず、期日までに制作できそうにない
●あるべき姿
・○月○日までに、ブース制作を完了する
●具体的な対策、解決の方向性
・作業分担を見直す
・制作の方法を変える
●今後の大まかなスケジュール
・○／○まで 制作業者選定
・○／○まで 電源使用の確認、手配
・○／○まで パネル納品完了
・○／○まで 最終確認
●相談済、アドバイスをもらったこと
・○○社は短納期でパネルを制作してくれる（○○課からの情報）
●未確認事項
・上記○○社の制作料
●合意を得ること／共有すること
・新たな役割分担で、明日から作業にとりかかる
●合意を得た内容
・Ａさん ○○社の制作料確認、Ｂさんに報告（○／○まで） ・Ｂさん 全体の予算の確認、制作業者選定、発注（○／○まで）
・Ｃさん 電源使用の確認、手配（○／○まで）、納品物の確認（○／○まで）
10：00
開始時刻
企業合同説明会
PJ名
PJリーダー名
10：30
終了時刻
企業合同説明会
ＳＡＭＰＬＥ
参加者名

## Slide 2: PJ会議運営シート＜状況改善用＞時間目安：45分
テーマ： ※テーマを具体的に記入します。
●会議実施の背景
※担当者が事前に記入します。
●現状の問題点、課題
※担当者が事前に記入します。
●あるべき姿
※担当者が事前に記入します。
●具体的な対策、解決の方向性
※わかっている場合は記入します。もしくは会議で解決策を出し合います。
●今後の大まかなスケジュール
※打合せのスケジュール、方向性を決定する日などを記入します。
●相談済、アドバイスをもらったこと
※事前にいただいたアドバイスなどがあれば記入します。
●未確認事項
※確認が必要だが、まだ確認できていないことなどがあれば記入します。
●合意を得ること／共有すること
※担当者が事前に記入します。
●合意を得た内容
※会議後に記入します。
00：00
開始時刻
PJ名
PJリーダー名
00：00
終了時刻
参加者名

## Slide 3: PJ会議運営シート＜状況改善用＞時間目安：45分
テーマ：
●会議実施の背景
●現状の問題点、課題
●あるべき姿
●具体的な対策、解決の方向性
●今後の大まかなスケジュール
●相談済、アドバイスをもらったこと
●未確認事項
●合意を得ること／共有すること
●合意を得た内容
00：00
開始時刻
PJ名
PJリーダー名
00：00
終了時刻
参加者名

## Slide 4
<number>
Microsoft、Microsoft ロゴ、Internet Explorer、Windows、Windows Vista、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。
その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
制作・著作：マイクロソフト株式会社
無断使用・複製・転載を禁止します。
Notes: <number>